扬州大学附属医院东、西院区网络维护定点服务项目院内公开谈判文件
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谈判邀请
	项目名称
	扬州大学附属医院东、西院区网络维护定点服务项目

	服务地点
	扬州大学附属医院（东、西院区）

	承包方式
	/
	质量标准
	合 格，符合国家行业标准及招标人技术规范要求

	谈判预算价
	15.185万元
	标书工本费
	/

	投标文件要求
	投标文件正本1份，副本4份；所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的签字。

	服务时间
	/
	付款方式
	按照双方签订的合同规定的单价和实际发生的签证数量，每季度结算一次

	报名截止时间
	2026年11月11日17：00

（须向招标人提供书面法人授权委托书、供应商参加谈判确认函、营业执照复印件，扫描件通过电子邮件发送到指定邮箱，该授权委托代理为该项目指定联系人。）

	文件递交地址
	扬大附院西区行政楼406办公室

	谈判时间
	另行通知
	地点
	扬大附院西区行政楼407会议室

	联系方式
	联系人：周老师   联系电话：0514-80319750
地址：扬大附院西区行政楼406办公室

	备注
	未提供格式的投标人自拟。


注：项目内容咨询地点：西区医院住院楼4楼信息化处。

项目需求
（一）项目需求

1、根据公司实力、业务特长、业绩证明等确定定点服务商提供医院网络维护定点服务。为保证本地化服务的质量，对医院网络结构熟悉程度高的公司优先考虑。

2、医院网络布线系统分批、分楼栋建设、产品品牌、型号均有相当的差异结构也有所不同，为了保证维修服务质量，参加投标公司技术人员须熟悉医院所有建筑物的综合布线的网络结构。

3、常规网络维护项目含房间的网络布线、机房设备的一般迁移；网络用户故障排查及解决、用户系统设置故障排查及解决、更换网络接入端口/网线人工费、交换机端故障排查、交换机简单配置、交换机新装、交换机更换、交换机电源维修、常规用户网络服务（如交换机端排线架跳线安装等）；其他信息中心交办的维护事务。

按有关规定和要求完成的小型网络维修和抢修工程。
（二）维保完成时间要求

常规网络维护项目、小型网络维修和抢修工程为接到任务4小时内完成。

（三）人员配置要求
1、维保服务年内必须提供一名维修人员驻场，医院工作时间内随时提供服务。
2、根据维保工作量与任务的紧急程度，除了驻场人员外提供足够的人员，在规定的时间内完成网络修复任务。

（四）模拟项目清单

	序号
	内容及规格型号
	参数
	单位
	预估数量（以实际发生数量为准）

	1
	网络线路 维护
	六类网络线缆
	米
	6400

	
	
	单口网络面板
	只
	35

	
	
	双口网络面板
	只
	52

	
	
	六类网络模块
	只
	70

	
	
	3米网络跳线
	根
	170

	
	
	5米网络跳线
	根
	180

	
	
	86明装接线盒
	只
	50

	
	
	塑料线槽60mm宽
	米
	140

	2
	光缆线路 维护
	一般光缆故障处理，包括查找故障点，查纤衰减，调换纤芯等
	次
	10

	
	
	光缆故障抢修，包括光缆割接，断缆恢复（不含材料、熔接等费）
	次
	2

	
	
	光纤纤芯熔接
	芯
	100

	
	
	48芯光缆及布放（含光缆及辅材）
	米
	120

	
	
	24芯光缆及布放（含光缆及辅材）
	米
	120

	3
	设备维护
	交换机故障处理，包括安装交换机、更换交换机、修改交换机配置等
	次
	80

	
	
	无线故障，包括AP安装、AP拆除更换、AP故障定位、干扰排除、AP信道优化等
	次
	80

	4
	常态化巡检
	组织对数据中心机房、弱电间进行月检、特殊时期加检
	次
	15

	5
	人员驻场
	维保服务年内必须提供一名维修人员驻场，医院工作时间内随时提供服务。
	个人/年
	1

	6
	常态化用工
	为完成院方指定任务而签证的工日
	工日
	180

	7
	合计（元）
	


注：上表中数量为模拟数量，仅作为商务报价评分依据，以入围服务商的各自报价为合同单价。

（五）其他要求
1、服务地点：扬州大学附属医院东、西两院区。

2、院方按季度对中标人进行考核，如中标人不符合院方服务要求将中止维护与维修定点服务合同。
说明：本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

投标人须知
（一）编制要求
1、投标人应在仔细阅读谈判文件的基础上，按招标方要求认真编写投标文件，并加盖投标单位公章。投标人提供的投标文件必须真实、详尽。所有投标文件须有总目录和总页码，每份标书从起始页依次插入连续的页码。投标文件袋须密封良好并加盖骑缝印章，送达指定地点，逾时送交的材料概不接受。
2、投标人在收到谈判文件后，若有疑问应以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）在规定时间前向招标人提出。招标人将所有问题集中后在统一答复所有投标人。
3、明确标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。所有投标资料均需A4纸打印，按照谈判文件规定的顺序装订。
（二）资格审查要求
2026年11月11日17：00前须向招标人提供法人授权委托书、供应商参加谈判确认函、营业执照复印件扫描件发送电子邮箱，该授权委托代理为该项目指定联系人。
1、投标人资质要求

（1）投标人要求

①投标人必须是具有独立法人资格的公司；经营范围包含软件开发或软件销售内容。

②投标人认为需要提供的资质文件。
2、承担本项目能力和资格的有关资格证明材料

（1）由工商局签发的投标人工商营业执照副本复印件（加盖公章）；

（2）投标人各类资质证书材料复印件（加盖公章）；
（3）实施交付能力：投标方必须具备实施开发项目和提供后续服务的能力，且提供必要的使用、配置、系统集成及二次开发培训等相应的知识转移服务；
（4）近三年以来完成相关项目一览表，在表中需注明完成该项目的项目经理；

（5）投标方必须由法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）携带身份证原件参加投标、开标仪式，在评标过程中随时接受评委就投标文件内容提出的质询，并予以解答。

（三）投标文件要求
投标文件的组成：
1、资格审查文件（结合上述资格审查要求，须单独装订编页码做目录，A4纸打印并在封面注明“资格审查文件”），所有复印件需加盖公章：
（1）营业执照；

（2）企业资质证书；
（3）上一年度财务状况报告；
（4）近三个月的企业纳税和缴纳社会保障资金的证明；
（5）具备履行本次项目所需的专业技术能力声明；
2、报价文件
（1）投标函
（2）授权委托书
（3）投标报价
3、商务和技术文件
投标人根据招标文件及评分标准中的要求编制商务和技术方案，方案内容包含但不限于招标文件要求。
（四）开标、评标
1、开标时，招标方代表或监管部门或投标单位检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封读标。投标文件一经开封不得进行改动。
2、初步评审要求：开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整；是否有计算错误。投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件：
（1）投标文件不响应谈判文件要求的；
（2）投标函未盖投标人的企业及企业法定代表人印章并签字的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章并签字的；
（3）投标文件的关键内容模糊、无法辨认的。
3、评标小组先评审技术文件，后评审报价文件。
4、严格按照扬州大学附属医院采购管理暂行办法，组成项目评标小组。严格按招标文件，公平、公正、科学、严谨地对投标文件进行综合评定。
5、竞争性谈判程序：
（1）资格审查；（2）投标单位自我介绍及产品介绍；（3）二轮报价谈判。
6、定标
根据综合评分进行排序，排名第一为中标单位。

投标文件格式及附件要求
（一）投标函
招标人：扬州大学附属医院 
根据已收到贵方的                                项目的院内公开谈判文件，遵照扬州大学采购管理暂行办法，我单位经研究上述院内公开谈判文件的投标须知、合同条件、技术规范、和其他有关文件后，我方投标报价为

                  万元。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日  期：   年     月     日
（二）法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我(姓名)          系(投标人名称)                   的法定代表人，现授权委托我单位的(姓名)          为我公司代理人。代理人在

                       项目院内公开谈判活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
投标人：(盖章)

法定代表人：(签字)

日期：     年      月     日
代理人姓名：签字：
身份证复印件：
（三）投标报价
投标报价
	服务名称
	扬州大学附属医院东、西院区网络维护定点服务项目

	投标总价
	投标报价（大写）￥______元
        （小写）￥______

	优惠条件承诺（如有）
	


注：请提供清单中的分项报价
投标人（盖章）：
授权代表（签字）：
日期：         年          月         日 

（四）具备履行本次项目所需的专业技术能力声明
（投标人名称）郑重声明：
声明人（盖章）：
日期：    年     月      日
（五）业绩一览表
类似项目业绩一览表
	序号
	采购单位
	项目名称
	签订时间
	合同金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
（六）技术方案
技术方案
（投标人按“评标办法、项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）
（七）服务承诺书
承诺书
致：扬州大学附属医院

    （公司名称）     承诺参与本次项目之前三年内的相关案例中无重大责任事件（如核心系统中断4小时以上、数据丢失等）。同时，承诺参与本次项目提供的货物及服务完全满足招标文件项目需求，如与招标文件内容偏差，视为放弃中标资格。
投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：        年       月      日

供应商廉洁自律承诺书
供应商廉洁自律承诺书
扬州大学附属医院                        项目院内公开谈判是实行公开、公平、公正的阳光工程，给予了每个供应商平等竞争的机会。作为参与此次谈判活动的承包商,我公司现郑重作出以下承诺：

一、遵守《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关政府采购的各项法律、法规和制度以及《扬州大学采购管理暂行办法》的规定。

二、客观真实反映自身情况，按规定接受采购供应商资格审查,不提供虚假材料，不夸大自身技术和提供服务的能力。

三、以合法正当的手段参与采购的公平竞争。不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向采购人、评审机构行贿或者提供其他不正当利益。

四、在采购活动中，认真履行规定义务,包括：遵守采购程序，按要求编写投标、响应文件，并保证投标、响应文件内容的真实可靠；按时递交投标、响应文件；在评标、谈判现场遵守相关纪律，不影响正常的采购秩序。

五、自觉接受采购监督管理部门及其他相关部门的监督检查。

如违反以上承诺，我公司愿承担一切法律责任，并接受采购监督管理部门及其他相关部门依法作出的处罚。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（授权代表签字）：

2026年    月   日
评分标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分规则

	一、商务报价（满分30分）

	1.1
	商务报价
	30分
	以满足招标文件要求的最低报价为基准价，得满分30分，其他报价得分＝（基准价/报价）×30，保留两位有效小数。

	二、服务方案和承诺（满分60分）

	2.1
	服务组织
	10分
	1.管理措施：具体可行，科学合理性强得3分，内容一般、科学合理性一般得1分，内容欠缺、科学合理性较差得0分，未提供相关说明不得分；

2.质量和进度保障措施：具体可行，科学合理性强得3分，内容一般、科学合理性一般得1分，内容欠缺、科学合理性较差得0分，未提供相关说明不得分；

3.安全生产制度及应急预案：具体可行，科学合理性强得4分，内容一般、科学合理性一般得1分，内容欠缺、科学合理性较差得0分，未提供相关说明不得分。

	2.2
	需求理解评价
	40分
	1、根据对服务的设备、系统熟悉程度进行评分，不限于提供扬大附属医院东西区院区各楼栋建筑物综合布线的系统结构图纸，以证明对医院网络结构的熟悉程度。

图纸完整、科学合理性强得20分，图纸内容较完整、科学合理性较强得10分，方案内容一般、科学合理性一般得6分，方案内容欠缺、科学合理性差得0分，未提供相关说明不得分。

2.投标人现场对于本项目的需求理解、重点难点分析、技术方案描述及售后服务等方面进行现场讲解，时间不超过5分钟（简述东西区网络架构、内网外网的理解、更换交换机的步骤、对医院24小时业务稳定运行的理解等）。

方案先进、合理、可行、规范和完备的，内容完整、科学合理的得15-20分，

方案先进、合理、可行、规范和完备，方案内容较为完整、较为科学合理的得8-14分，

方案内容不完整，可行性不高的得1-7分，无方案的不得分。

	                                                                                                                                                                                                             2.3
	服务承诺
	10分
	针对扬大附院网络维修和维护的要求，提出具体方案的合理性和科学性、服务响应和服务承诺，评委根据方案的可行性打分，方案内容完整、科学合理性强得10分，方案内容较完整、科学合理性较强得7分，方案内容一般、科学合理性一般得4分，方案内容欠缺、科学合理性差得0分，未提供相关说明不得分。

	三、商务部分（满分10分）

	3.1
	商务部分
	4分
	因服务响应需要，投标人承诺在接到院方报修需求后，0.5小时内到达现场得4分，1小时内到达现场得2分，超过1小时不得分，满分4分；（提供证明材料并附切实可行的上门服务路线图，不提供或提供不全不得分）

	3.2
	服务人员资质
	6分
	投标供应商人员具备下列证书： 机电工程二级建造师资格证书，每提供一个得3分，满分6分。（须提供有效期内并且注册于本公司的证书，原件备查）。





